测试分析报告

- 引言

软件项目的任何文档都包含引言部分，介绍文档的编写目的、背景、预期读者、以及参考资料，还可包含文档历史演化版本。在课程实践中，引言部分可不必填写。

- 测试概述

  - 测试范围

此项目“博雅市集”旨在建立一个面向校内学生的校内市场交易平台，测试基于项目初期的需求文档，按照课程实践要求，进行了单元测试、功能测试、界面测试、性能测试和压力测试。

单元测试主要针对前后端各核心函数；功能测试测试了网页各个功能是否正确实现；界面测试测试了当前完成的前端各个页面的交互流畅度、用户体验和美观程度；性能测试模拟真实使用场景，测试运行情况；压力测试考虑了几种可能的高负载情况测试软件的承受能力。

需要说明的是，由于项目尚在开发中且体量并不大，故性能测试和压力测试并不是此次测试的重点。

  - 测试内容

| 测试类型 | 测试内容 | 测试目的 | 所用测试工具及方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单元测试 | 测试前端和后端的各个功能函数和类 | 检查在运行过程中各个函数和类是否正常工作 | Pytest对服务层、工具类、数据库操作等进行隔离测试。采用白盒测试方法，覆盖主要逻辑分支。 |
| 功能测试 | 根据要求，测试网页的各个功能 | 检查各个功能是否正 确实现，检查软件是否 有严重错误 | 黑盒测试 + 手动测试 为主 |
| 界面测试 | 测试前端的各个页面 | 检查页面是否美观合 理，符合设计要求 | 人工走查（Manual Inspection） 和 跨浏览器/设备适配检查 |
| 性能测试 | 测试网页在真实使用状态下的运行情况 | 检查软件运行的性能 是否符合预期 | 使用 浏览器 DevTools 的 Network分析加载时间 |
| 压力测试 | 测试软件在高负载下的运行情况 | 测试软件是否可以承受高压环境 | wrk工具发起并发请求 |

  - 进度偏差

| 测试活动 | 计划起止日期 | 实际起止日期 | 进度偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单元测试 | 11.20-12.11 | 11.20-12.11 | 无 |  |
| 功能测试 | 11.20-12.11 | 11.20-12.11 | 无 |  |
| 页面测试 | 11.20-12.11 | 11.20-12.11 | 无 |  |
| 性能测试 | 11.20-12.11 | 11.20-12.11 | 无 |  |
| 压力测试 | 11.20-12.11 | 11.20-12.11 | 无 |  |

  - 测试环境与配置

| 资源名称/类型 | 配 置 |
| --- | --- |
| 测试环境 | Windows 端：1. 操作系统：Windows 10/11（64 位，最新稳定版）2. 硬件：Intel i5/i7 12 代及以上，内存 16GB+，硬盘 512GB SSD3. 开发运行环境：Node.js 18.x/20.x、Python 3.9+、Chrome/Firefox 最新版macOS 端：1. 操作系统：macOS 13/14（Ventura/Sonoma，64 位）2. 硬件：Apple M1/M2/M3 芯片，内存 16GB+，硬盘 512GB SSD3. 开发运行环境：Node.js 18.x/20.x、Python 3.9+、Safari/Chrome 最新版 |
| 数据库管理系统 | SQLite 3.40+（轻量级嵌入式关系型数据库，无独立服务端，随应用进程运行；数据文件存储于本地，支持 SQL 标准语法，适配 Flask 框架原生集成） |
| 应用软件 | 1. 开发工具：VS Code（前后端开发）2. 前端运行：Vue 3 + Vue Router 4 + Axios 1.6+ + Bootstrap 5.3+（基于 npm/yarn 包管理）3. 后端运行：Flask 2.3+ + Flask-CORS 4.0+ + PyJWT 2.8+（基于 Python 虚拟环境）4. 测试辅助：浏览器开发者工具（Console/Network/Performance） |
| 负载性能测试工具 | 采用wrk等工具；采用手动模拟操作 + 浏览器 Performance 面板（监测页面加载 / 接口响应耗时） + Flask 日志（记录接口处理耗时），完成简易性能验证 |

*可根据实际情况增删

  - 测试机构和人员

| 测试阶段 | 测试机构名称 | 负责人 | 参与人员 | 所充当角色 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前端单元测试 | 软工第2组 |  |  | 软件的编写者和测试人员 |
| 后端单元测试 | 软工第2组 |  |  | 软件的编写者和测试人员 |
| 功能测试 | 软工第2组 |  |  | 软件的编写者和测试人员 |
| 界面测试 | 软工第2组 |  |  | 软件的编写者和测试人员 |
| 压力测试和性能测试 | 软工第2组 |  |  | 软件的编写者和测试人员 |

  - 测试问题小结

在本次测试中，所有预期的测试都得到了执行，但是在测试过程中，发现了以下问题：

- 整体开发进度时间分配不太合理，本轮开发和测试集中在本轮开发时间段的最后几天，各成员的开发和测试压力比较大。

- 开发和测试的时间重叠程度太大，如果先完成开发再整体测试，效率会更高。

- 测试用例

本部分给出各个阶段测试的测试用例设计。

  - 单元测试

| 测试编号 | 函数名 | 输入数据 | 期望结果 | 实际结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | fetchItems | 1. 无参数（加载全部商品）；2. 有参数（searchKeyword = "手机"）；3. 空字符串参数（searchKeyword = ""） | 1. params 为空对象，请求 URL 为 /items，加载全部商品；2. params 为 {search: "手机"}，请求 URL 为 /items?search=手机，加载匹配商品；3. 等同于无参数，加载全部商品 | 与期望一致 |
| 02 | handleSearch | 1. 搜索框输入 "耳机"（非空关键词）；2. 搜索框输入 "无此商品"（无匹配结果）；3. 搜索框输入纯空格 " " | 1. 调用 fetchItems("耳机")，传递关键词请求商品；2. 调用 fetchItems("无此商品")，返回空数组；3. 调用 fetchItems("")，加载全部商品 | 与期望一致 |
| 03 | resetSearch | 1. 点击搜索框内 “清空” 按钮；2. 点击 “最新商品” 按钮（仅搜索后显示） | 1. searchQuery 被清空为 ""；2. 自动调用 fetchItems()，加载全部商品；3. 页面标题切换为 “最新商品” | 与期望一致 |
| 04 | addTag | 1. 新标签输入框输入 “教材”（未添加过）；2. 输入已存在的标签 “教材”；3. 输入纯空格 “ ” | 1. 标签 “教材” 添加到 form.tags 数组，输入框清空；2. 不添加重复标签，输入框保持不变；3. 不添加标签，输入框保持不变 | 与期望一致 |
| 05 | addTagFromCommon | 1. 点击常用标签 “电子产品”（未添加过）；2. 点击已添加的常用标签 “教材” | 1. 标签 “电子产品” 添加到 form.tags 数组；2. 不重复添加，数组无变化 | 与期望一致 |
| 06 | removeTag | 1. 已添加标签 “教材”“电子产品”，点击 “教材” 后的关闭按钮（index=0） | form.tags 数组删除索引 0 的元素，剩余 “电子产品” | 与期望一致 |
| 07 | handleImageUpload | 上传图片 | 图片预览正常 | 与期望一致 |
| 08 | handlePublish（表单验证） | 1. 标题为空提交；2. 价格输入 0 / 负数 / 非数字；3. 描述为空提交 | 1. 弹出提示；2. 弹出提示；3. 弹出提示；4. submitting 状态保持 false | 与期望一致 |
| 09 | handlePublish（提交逻辑） | 1. 填写完整合法表单（标题 + 价格 + 描述 + 标签 + 图片）提交；2. 后端返回 200 成功；3. 后端返回 500 错误 | 1.生成 FormData，标签以空格分隔（如 “教材 电子产品”），请求头为 multipart/form-data；2. 弹出 “商品发布成功！”，跳转至首页；3. 弹出 “网络错误，请稍后再试”，submitting 设为 false | 与期望一致 |
| 10 | publish | 用户id、前端传来的表单数据 | 1.在数据库中存储商品的各项参数；2.失败向前端返回400和“商品标题不能为空”；3.成功向前端返回201和商品id、卖家id和商品名 | 与期望一致 |
| 11 | item_detail | 商品id | 1.从数据库中检出商品的表单和收藏状态；2.失败返回404和“商品不存在”；3.成功向前端返回商品表单和收藏状态 | 与预期一致 |
| 12 | user_items | 用户id | 向前端返回用户发布的商品列表 | 与预期一致 |
| 13 | update_item_status | 用户id，商品id，商品新状态 | 1.检查用户是否为该商品的卖家，如果不是则返回403和“无权操作此商品”；2.更新商品状态，如果商品状态无效返回400和“无效的商品状态”；3.成功更新向前端返回商品id和修改后状态；4.更新失败返回500和“更新商品状态失败” | 与预期一致 |
| 14 | add_favorite | 商品id | 1.商品id为空返回400和“商品ID不能为空”；2.检查商品是否存在，不存在返回404和“商品不存在”；3.成功收藏返回向前端商品id和收藏状态 | 与预期一致 |
| 15 | remove_favorite | 商品id | 成功移除收藏返回商品id和收藏状态 | 与预期一致 |
| 16 | get_favorites | 用户id | 成功返回用户的收藏列表 | 与预期一致 |
| 17 | check_favorite_status | 商品id | 1.商品id为空返回400和“商品ID不能为空”；2.检查商品格式，格式错误返回400和“商品ID格式错误”；3.获取收藏状态，成功向前端返回商品id和收藏状态 | 与预期一致 |
| 18 | addMessage | {conversation_id: 1, from_user_id: 2, to_user_id: 1, content: 'hi', is_read: false} | messages['1'] 新增 1 条消息；sessions 中插入 id 为 '1' 的会话，lastMessage = 'hi'，unreadCount = 1。 | 预期一致 |
| 19 | addMessage 去重 | 同一个会话先调用一次 addMessage(msg1)，再调用 addMessage(msg1)（id 相同）；检查 messages['1'] 长度。 | 相同 id 的消息只保留一条（长度为 1），第二次调用会覆盖原消息，不会重复插入。 | 预期一致 |
| 20 | setActiveSession | 先构造会话 1：unreadCount = 3；再调用 setActiveSession(1)。 | activeSessionId = '1'，并调用 markSessionRead 后，会话 1 的 unreadCount = 0，且该会话中发给当前用户的消息 is_read = true。 | 预期一致 |
| 21 | totalUnread | 构造 sessions：会话 A unreadCount = 2，会话 B unreadCount = 3；调用 totalUnread getter。 | 返回值为 5。 | 预期一致 |
| 22 | upsertSession | 先 upsertSession({id:1, unreadCount: 2})，再 upsertSession({id: '1', unreadCount: 5})，检查 sessions 长度与对应条目。 | session 应该只保留 1 条，id 为 1 的会话被更新为 unreadCount = 5。 | 预期一致 （发现 id 类型不一致导致会话重复显示，已修改比较逻辑，问题解决 ） |
| 23 | SocketService.on | 不调用 connect，先调用 on('new_message', cb)，查看 _pendingOn 内容。 | _pendingOn 中缓存一条 [ 'new_message', cb ]，等待连接成功后统一绑定。 | 预期一致 |
| 24 | socket 与 store | 模拟 socket 已连接，触发 socket.on('new_message', payload) 的回调，检查 chatStore.addMessage 是否被调用并更新数据。 | chatStore.addMessage 被调用一次，对应会话的 messages 与 sessions.lastMessage 更新为 payload 中的内容。 | 预期一致 |
| 25 | generate_token | user_id=1，使用配置生成secret_key | 返回可解码 JWT，sub=1，含 exp（24h 内有效） | 同预期一致 |
| 26 | register | - {username:"u1",password:"p"} - 缺username或passwd； - 重复用户名 | 1) 201，ok=True，data 含 id/username/email/created_at；2) 400，INVALID_INPUT；3) 409，USERNAME_TAKEN | 同预期一致 |
| 27 | login | 1) {username:"u1", password:"right"}；2) 用户不存在；3) 密码错误 | 1) 200，ok=True，data 含 access_token/token_type=bearer/expires_in=86400/user{id,username}；2) 401，USER_NOT_FOUND；3) 401，INVALID_PASSWORD | 同预期一致 |
| 28 | logout | Authorization: Bearer 有效 token（user_id=1） | 200，ok=True，session 清除 | 同预期一致 |
| 29 | get_curr_user | Authorization: Bearer token；分支：1) 用户存在；2) 用户不存在 | 1) 200，ok=True，data 含 id/username/email/phone/created_at(isoformat)；2) 404，USER_NOT_FOUND | 同预期一致 |
| 30 | set_read_status | conversation_id | 1)商品不存在或者对方用户不存在，返回404和“NOT FOUND”；2)返回200和已读状态 | 与预期一致 |
| 31 | edit | item_id，前端传来的表单数据 | 1)商品标题为空，返回400和“商品标题不能为空”；2)返回201和修改后商品名 | 与预期一致 |
| 32 | delete | item_id | 1)成功删除商品返回201和被删除商品的id | 与预期一致 |
| 33 | update_profile | 前端传来的表单数据 | 1)用户名或者邮箱为空，返回400和“用户名和邮箱不能为空”；2)用户名已被使用，返回409和“用户名已被占用”；3)成功更新返回201ok | 与预期一致 |
| 34 | change_password | 前端传来的表单数据 | 1)密码为空，返回400和“密码不能为空”；2)原密码错误，返回410和“原密码错误”；3)成功更新返回201ok | 与预期一致 |
| 36 | markConversationRead | - conversationId=null - conversationId='c1'；axios.post 返回 {ok:true} - conversationId='c1'；axios.post 返回 {ok:false} | - 直接 return；axios.post 不调用 - 调用 axios.post('/messages/conversations/c1/read', {other_user_id,item_id})；调用 chatStore.markSessionRead('c1') - 不调用 chatStore.markSessionRead | 与期望一致 |
| 37 | completeDeal | - dealProcessing=false；axios.patch 返回 {ok:true,data:{item_status:'sold'}} - axios.patch 返回 {ok:false,error:'x'} | - dealProcessing 先 true 后 false；更新 relatedItem.status='sold'；调用 refreshConversationsInStore()；router.push('/messages') - 调用 alert(...)；不 push；dealProcessing 最终 false | 与期望一致 |
| 38 | editProfile | - updatefalseupdateProfile=false；axios.patch 返回 {ok:true,data:{item_status:'sold'}} - axios.patch返回 {ok:false,error:'x'} | - UpdateProfile先true后由后端返回结果可能设为false - currentPassWord验证原密码是否一致，先true后由后端返回可能设置为false | 与期望一致 |
| 39 | editItem | 1.updateItem=false；axios.patch 返回 {ok:true,data:{item_status:'sold'}} | - UpdateItem先true后由后端返回结果可能设为false | 与期望一致 |

*注：同一个函数一般会有多个测试用例，以实现不同程度的逻辑覆盖。

  - 功能测试

| 测试编号 | 测试用例名称 | 用户输入 | 期望结果 | 实际结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 轮播图自动播放功能 | 页面加载后，等待 5 秒（代码中轮播间隔为 5000ms） | 轮播图自动从第 1 张切换到第 2 张，依次循环，无卡顿 | 与期望一致 |
| 02 | 轮播图手动切换功能 | 1. 点击轮播图左侧 “上一张” 按钮；2. 点击右侧 “下一张” 按钮；3. 点击底部轮播指示器（短横线） | 1. 切换到上一张轮播图；2. 切换到下一张轮播图；3. 直接跳转至对应索引的轮播图 | 与期望一致 |
| 03 | 商品搜索（有匹配结果） | 1. 搜索框输入存在的商品关键词（如 “耳机”）；2. 点击 “搜索” 按钮 | 1. 页面显示 “搜索结果” 标题；2. 加载中显示 spinner 动画；3. 加载完成后显示匹配的商品列表（含标签、状态、价格等信息） | 与期望一致 |
| 04 | 商品搜索（无匹配结果） | 1. 搜索框输入不存在的关键词（如 “飞机”）；2. 点击 “搜索” 按钮 | 1. 页面显示 “搜索结果” 标题；2. 加载完成后显示 “未找到匹配的商品” ，无商品卡片 | 与期望一致 |
| 05 | 清空搜索功能 | 1. 搜索后（页面显示搜索结果）；2. 点击搜索框内 “清空” 按钮 | 1. 搜索框内容清空；2. 页面标题切换为 “最新商品”；3. 加载并显示全部商品列表 | 与期望一致 |
| 06 | 回到最新商品功能 | 1. 搜索后（页面显示搜索结果）；2. 点击 “最新商品” 按钮 | 1. 搜索框内容清空；2. 页面标题切换为 “最新商品”；3. 加载并显示全部商品列表 | 与期望一致 |
| 07 | 无商品初始状态显示 | 数据库中无任何商品，页面首次加载 | 1. 页面标题为 “最新商品”；2. 显示 “暂无商品” 提示，无商品卡片 | 与期望一致 |
| 08 | 商品卡片信息完整显示 | 数据库中存在商品 | 商品卡片显示完整信息：1. 图片（有路径显示实际图，无路径显示默认图）；2. 标签（红色背景）；3. 状态（在售为绿色，其他为灰色）；4. 标题、价格、创建时间；5. “查看详情” 按钮 | 与期望一致 |
| 09 | 商品详情跳转功能 | 点击任意商品卡片底部的 “查看详情” 按钮 | 页面通过路由跳转至 ItemDetail 页面（路径为 /item/商品id），无报错 | 与期望一致 |
| 10 | 表单必填项验证 | 1. 不填标题，直接点击 “发布商品”；2. 价格输入 “-10”，填写其他必填项提交；3. 不填描述，填写其他必填项提交 | 1. 弹出 “请输入商品标题”；2. 弹出 “请输入有效的商品价格”；3. 弹出 “请输入商品描述”；4. 表单不提交 | 与期望一致 |
| 11 | 标签添加 / 删除完整流程 | 1. 输入 “二手” 点击 “添加标签”；2. 点击常用标签 “九成新”；3. 删除 “二手” 标签；4. 重复添加 “九成新” | 1. 标签区显示 “二手”；2. 标签区显示 “二手”“九成新”；3. 标签区仅显示 “九成新”；4. 不重复添加，标签区无变化 | 与期望一致 |
| 12 | 商品发布成功流程 | 1. 填写完整合法表单（标题：二手耳机；价格：99.99；描述：九成新；标签：电子产品 耳机；图片：≤5MB）；2. 点击 “发布商品” | 1. 按钮禁用，显示 “发布中...” 和 spinner 动画；2. 后端返回成功后，弹出提示并跳转至首页；3. 跳转后首页能看到新发布的商品 | 与期望一致 |
| 13 | 重复提交防护 | 1. 填写完整表单，快速连续点击 “发布商品” 两次 | 1. 第一次点击后按钮禁用，第二次点击无响应；2. 仅发起一次后端请求 | 与期望一致 |
| 14 | 表单输入限制 | 1. 商品标题输入超过 100 个字符；2. 价格输入小数（如 19.9）；3. 价格输入整数（如 20） | 1. 输入框最多保留 100 个字符（maxlength="100"）；2. 价格正常显示 19.9；3. 价格正常显示 20；4. 提交时价格参数正确 | 与期望一致 |
| 15 | 收藏 | 在商品页面点击“收藏商品” | 1.弹出“收藏成功”；2.收藏夹中可正常看到此商品；3.该商品的“收藏商品”按键被“取消收藏”代替 | 与预期一致 |
| 16 | 取消收藏 | 1.从首页进入商品页面收藏并取消收藏；2.在首页收藏商品，而后从收藏夹进入已收藏的商品页面取消收藏； | 1.取消收藏后收藏夹中不再能看到此商品；2.该商品的“取消收藏”按键被“收藏商品”代替；3.无论在哪个页面取消收藏均不影响前两条结果 | 与预期一致 |
| 17 | 去逛逛 | 1.在收藏夹内无商品时点击“去逛逛” | 跳转到首页 | 与期望一致 |
| 18 | 消息列表加载 | 使用已有会话的测试账号登录，进入消息页面。 | 页面展示所有会话；每条会话显示对方昵称、最后一条消息内容、时间、未读数（若有未读）。 | 与期望一致 |
| 19 | 空会话列表 | 使用新账号（没有会话）登录 → 进入消息页面。 | 页面显示「你还没有任何消息」的空状态文案，不报错、不空白。 | 与期望一致 |
| 20 | 打开会话 | 在 Messages页面 中点击一条会话。 | ChatDetail页面显示该会话的历史消息，对方的昵称显示在头部。 | 与期望一致 |
| 21 | 未读数清零 | 找一个未读数>0 的会话， 记下当前未读数，点击进入该会话，返回会话列表查看未读数。 | 进入会话后，该会话未读数变为 0；totalUnread 总未读数同步减少。 | 与期望一致 |
| 22 | 发送消息 | 在 ChatDetail页面输入框输入「测试消息」，点击发送按钮 / 回车。 | 自己的消息立即出现在聊天窗口底部，内容为「测试消息」，输入框被清空；若后端返回确认，消息状态正常（不重复、不丢失）。 | 与期望一致 |
| 23 | 接收对方消息 | 使用另一个账号在同一会话内发送消息 → 观察当前浏览器的 ChatDetail。 | 对方消息自动出现在 ChatDetail 底部，无需手动刷新；同时对应会话 lastMessage 更新为最新内容，若当前会话未打开则未读数+1。 | 与期望一致 |
| 24 | 注册新用户 | 在注册页输入未存在的用户名/合法密码，提交 | 返回 201，提示“注册成功”，后端返回新用户 id/username/email/created_at | 与期望一致 |
| 25 | 登陆(无用户) | 在登录页输入不存在的用户名与任意密码，提交 | 返回 401，提示“用户名不存在” | 后端返回正常, 前段暂时没有作出正确提示的区分 |
| 26 | 登陆(有用户,密码错误) | 输入已存在用户名 + 错误密码，提交 | 返回 401，提示“密码错误” | 与期望一致 |
| 27 | 退出登陆 | 登录状态下点击“退出”/调用登出接口 | 返回 200，ok=True，清理本地登录态并跳转登录页 | 与期望一致 |
| 28 | 在聊天页面标记已读 | 在聊天页面时收到新消息，回到消息总览界面 | 消息已经标记为已读 | 与期望一致 |
| 29 | 编辑商品 | 进入编辑商品页并修改商品的各项参数 | 修改后的商品正确上下架并显示详情 | 与期望一致 |
| 30 | 删除商品 | 进入编辑商品页并删除商品 | 商品被删除，无法在任何页面看到 | 与期望一致 |
| 31 | 编辑个人资料 | 进入编辑个人资料页并修改资料 | 各项资料成功保存，涉及用户名修改在后续登录时需要使用新的用户名 | 与期望一致 |
| 32 | 修改密码 | 进入编辑个人资料页并输入原密码和新密码 | 原密码错误时修改失败并提示“原密码错误”；原密码正确时成功修改为新密码，后续登录时需要使用新的密码 | 与期望一致 |
| 34 | 卖家成功结束交易 | 进入 ChatDetail点击右上角“交易成功” | 按钮不可重复点击，相关商品下架。成功后跳转到 /messages。与该商品相关的会话在消息列表中立刻变灰。买家页面显示“该交易已结束” | 与期望一致 |
| 35 | 修改用户名 | 进入编辑个人资料页，更新用户名并保存 | 更新后正确显示新用户名，登陆验证无误 | 与期望一致 |
| 36 | 忘记密码 | 登录页选择忘记密码，输入用户名和验证邮箱，匹配后可重新设置密码 | 密码更新后可正确登陆，登录信息无误 | 与期望一致 |
| 37 | 下架商品交易限制 | 已下架的商品详情页显示“该商品已下架无法交易” 去掉联系卖家和收藏按钮 | 从聊天页面或者个人主页进入已下架界面都有相应提示，并且无法联系卖家和收藏 | 与期望一致 |

  - 界面测试

| 测试编号 | 测试项 | 测试评价 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 首页轮播图显示效果 | 图片完整覆盖轮播区域、无拉伸变形 |
| 02 | 首页商品列表排列 | 正常，美观，滚动流畅 |
| 03 | 首页商品卡片样式 | 卡片有圆角、hover 时显示阴影，标签 / 状态徽章样式统一（无文字溢出） |
| 04 | 首页响应式适配 | 流畅适配不同大小的窗口尺寸 |
| 05 | 首页按钮交互反馈 | “搜索”/“清空”/“最新商品”/“查看详情” 按钮点击时无卡顿，hover 时样式正常（如 “搜索” 按钮红色背景无变色异常） |
| 06 | 发布页表单布局 | 所有输入框、标签区、图片预览区、按钮是否垂直居中对齐，间距协调 |
| 07 | 发布页图片预览效果 | 预览图显示完整，无拉伸变形 |
| 08 | 发布页提交按钮状态反馈 | 提交中按钮禁用，显示 spinner 动画 +“发布中...” 文字，视觉清晰 |
| 09 | 常用标签交互 | 常用标签（浅灰色背景 + 黑色文字）hover 时无异常，点击后快速添加，无卡顿 |
| 10 | 消息列表布局 | 每条会话高度统一；超长文本在单行/多行内显示省略号；不会溢出卡片外；左右边距、行距一致。 |
| 11 | 聊天窗口滚动 | 聊天区域默认自动滚动到底部，能看到最新一条消息；滚动条存在且可向上查看历史消息。 |
| 12 | 空状态展示 | 消息列表区域显示明显的空状态提示（如图标 + 文案），整体布局没有「空白大块」；顶部导航等仍正常显示。 |
| 13 | 响应式/窗口缩放 | 列表与聊天区域在窄屏时不出现严重重叠或遮挡；两边留白合理；横向滚动条不应出现或只在极端情况下出现。 |
| 14 | 页面上方弹窗交互 | 在重设密码场景，顶部弹窗支持正常输入输出无误，前后端调用交互无误；弹窗样式合理；响应时间正常。 |

  - 性能测试

| 测试编号 | 性能名称 | 输入数据 | 期望性能 | 实际性能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 添加商品速度 | 连续填写10件商品信息并发布 | 流畅运行，在5秒内完成 | 与期望性能一致 |
| 02 | 收藏商品速度 | 连续收藏10件商品 | 流畅运行，在3秒内完成 | 与期望性能一致 |
| 03 | 大量商品情况下页面打开速度 | 发布/收藏20件商品并打开首页/收藏夹 | 正常打开页面，5秒内进入页面 | 与期望性能一致 |
| 04 | 图片加载速度 | 发布大量含图片的商品并在首页加载 | 正常打开页面并在图片进入屏幕时流畅加载，5秒内完成 | 与期望性能一致 |
| 05 | 搜索速度 | 发布超过一个屏幕（6件）符合搜索要求的商品并搜索，且商品标签不完全与搜索词匹配 | 正常出现搜索结果，5秒内完成页面加载 | 与期望性能一致 |
| 06 | 消息页首次加载性能 | 测试环境中准备 20 条会话，每条约 10 条消息；打开浏览器, 访问消息页面，使用 DevTools 的 Performance/Lighthouse 记录加载时间与渲染情况。 | 首屏会话列表在 1s 内完成渲染；页面交互无明显卡顿；Lighthouse 性能得分在合理范围（如 70+，根据环境不同略有差异）。 | 首次渲染在0.6s内完成渲染；Lighthouse性能得分是83. |

  - 压力测试

| 测试编号 | 极限名称 | 输入/动作 | 输出/响应 | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 图片负载 | 发布20件带有接近限制大小上限（5MB）图片的商品充满屏幕区域并多次反复加载首页 | 流畅运行，图片正常加载 | 流畅运行，反复离开和进入首页多次后会导致后续加载比最初稍慢，但均在2~4秒范围内便能完全加载首页和屏幕区域内所有图片 |
| 02 | 消息负载 | 由复数（3名）用户在短时间内分别向单一用户发送数十条消息，总计上百条 | 能正常加载所有收到的消息 | 与预期相符，消息延迟低 |
| 03 | 高频收消息 + 切换会话 | 构造 3 个会话；使用脚本/后端接口在 1 分钟内向当前登录用户的不同会话推送 100 条消息（平均每秒 1–2 条），同时在前端不断在 3 个会话之间来回点击切换。 | 页面不崩溃、不刷白；各会话的消息列表都能完整显示；未读数统计正常；Console 不出现大量报错或严重的性能警告。 | 页面稳定，偶尔有轻微卡顿，无报错 |

- 测试总结

  - 测试用例执行结果

| 测试用例编号 | 状态 | 测试结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单元测试 |  |  |  |
| 01 | 正常 | 正常 |  |
| 02 | 正常 | 正常 |  |
| 03 | 正常 | 正常 |  |
| 04 | 正常 | 正常 |  |
| 05 | 正常 | 正常 |  |
| 06 | 正常 | 正常 |  |
| 07 | 正常 | 正常 |  |
| 08 | 正常 | 正常 |  |
| 09 | 正常 | 正常 |  |
| 10 | 正常 | 正常 |  |
| 11 | 正常 | 正常 |  |
| 12 | 正常 | 正常 |  |
| 13 | 正常 | 正常 |  |
| 14 | 正常 | 正常 |  |
| 15 | 正常 | 正常 |  |
| 16 | 正常 | 正常 |  |
| 17 | 正常 | 正常 |  |
| 18 | 正常 | 正常 |  |
| 19 | 正常 | 正常 |  |
| 20 | 正常 | 正常 |  |
| 21 | 正常 | 正常 |  |
| 22 | 正常 | 正常 |  |
| 23 | 正常 | 正常 |  |
| 24 | 正常 | 正常 |  |
| 25 | 正常 | 正常 |  |
| 26 | 正常 | 正常 |  |
| 27 | 正常 | 正常 |  |
| 28 | 正常 | 正常 |  |
| 29 | 正常 | 正常 |  |
| 30 | 正常 | 正常 |  |
| 31 | 正常 | 正常 |  |
| 32 | 正常 | 正常 |  |
| 33 | 正常 | 正常 |  |
| 34 | 正常 | 正常 |  |
| 35 | 正常 | 正常 |  |
| 36 | 正常 | 正常 |  |
| 37 | 正常 | 正常 |  |
| 功能测试 |  |  |  |
| 01 | 正常 | 正常 |  |
| 02 | 正常 | 正常 |  |
| 03 | 正常 | 正常 |  |
| 04 | 正常 | 正常 |  |
| 05 | 正常 | 正常 |  |
| 06 | 正常 | 正常 |  |
| 07 | 正常 | 正常 |  |
| 08 | 正常 | 正常 |  |
| 09 | 正常 | 正常 |  |
| 10 | 正常 | 正常 |  |
| 11 | 正常 | 正常 |  |
| 12 | 正常 | 正常 |  |
| 13 | 正常 | 正常 |  |
| 14 | 正常 | 正常 |  |
| 15 | 正常 | 正常 |  |
| 16 | 正常 | 正常 |  |
| 17 | 正常 | 正常 |  |
| 18 | 正常 | 正常 |  |
| 19 | 正常 | 正常 |  |
| 20 | 正常 | 正常 |  |
| 21 | 正常 | 正常 |  |
| 22 | 正常 | 正常 |  |
| 23 | 正常 | 正常 |  |
| 24 | 正常 | 正常 |  |
| 25 | 正常 | 失败 | 登陆失败原因提示不正确 |
| 26 | 正常 | 正常 |  |
| 27 | 正常 | 正常 |  |
| 28 | 正常 | 正常 |  |
| 29 | 正常 | 正常 |  |
| 30 | 正常 | 正常 |  |
| 31 | 正常 | 正常 |  |
| 32 | 正常 | 正常 |  |
| 33 | 正常 | 正常 | 前端待实现 |
| 34 | 正常 | 正常 |  |
| 界面测试 |  |  |  |
| 01 | 正常 | 正常 |  |
| 02 | 正常 | 正常 |  |
| 03 | 正常 | 正常 |  |
| 04 | 正常 | 正常 |  |
| 05 | 正常 | 正常 |  |
| 06 | 正常 | 正常 |  |
| 07 | 正常 | 正常 |  |
| 08 | 正常 | 正常 |  |
| 09 | 正常 | 正常 |  |
| 10 | 正常 | 正常 |  |
| 11 | 正常 | 正常 |  |
| 12 | 正常 | 正常 |  |
| 13 | 正常 | 正常 |  |
| 性能测试 |  |  |  |
| 01 | 正常 | 正常 |  |
| 02 | 正常 | 正常 |  |
| 03 | 正常 | 正常 |  |
| 04 | 正常 | 正常 |  |
| 05 | 正常 | 正常 |  |
| 06 | 正常 | 正常 |  |
| 07 | 正常 | 正常 |  |
| 压力测试 |  |  |  |
| 01 | 正常 | 正常 |  |
| 02 | 正常 | 正常 |  |

  - 测试问题解决

| 测试用例编号 | 错误或问题描述 | 错误或问题状态 |
| --- | --- | --- |
| 无 | 无 | 无 |

  - 测试结果分析

    - 需求覆盖分析

| 需求项 | 测试用例个数 | 执行个数 | 未执行个数 | 未/漏测分析原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正确、清晰地显示各页面 | 13 | 13 | 0 |  |
| 登录和注册用户 |  |  | 0 |  |
| 用户管理 | 7 | 7 | 0 |  |
| 发布和查看商品 | 7 | 7 | 0 |  |
| 编辑和下架商品 | 4 | 4 | 0 |  |
| 搜索商品 | 4 | 4 | 0 |  |
| 买家卖家沟通 | 20 | 20 | 0 |  |
| 收藏商品 | 7 | 7 | 0 |  |

    - 缺陷分析

| 严重级别 需求 | A-严重影响系统运行的错误 | B-功能缺陷，影响系统运行 | C-不影响运行但必须修改 | D-合理的建议 | 总数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编辑和下架商品 |  |  |  |  | 0 |
| 搜索 |  |  |  |  | 1 |
| 正确、清晰地显示各页面 |  |  |  |  | 0 |
| 总计 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

- 综合评价

  - 软件能力

经测试验证，“博雅市集” 校园闲置交易平台已具备核心功能运行能力，完全满足基础使用需求。前端层面，Home 页轮播图自动 / 手动切换流畅，商品搜索、清空搜索、返回全部商品等功能响应及时，Publish 页表单验证、标签管理、图片上传预览及防重复提交机制有效，ItemDetail 页商品信息展示完整且跳转无报错；消息模块支持会话列表加载、聊天窗口交互及未读数统计，核心流程无卡顿。后端层面，商品发布、详情查询、收藏管理、状态更新等接口均能按预期返回数据，错误处理逻辑规范。

性能表现方面，连续发布 10 件商品、收藏 10 件商品均能在预期时间内完成，20 件含图商品的首页加载及搜索功能响应迅速，图片进入视口时流畅渲染；消息模块在 20 条会话、每条 10 条消息的场景下，首屏渲染耗时仅 0.6 秒，短时间接收上百条消息时页面稳定。兼容性上，平台可在 Windows 10/11、macOS 13/14 等操作系统及 Chrome、Firefox、Safari 等主流浏览器中正常运行，响应式布局适配不同窗口尺寸，无明显排版错乱。

测试环境与实际运行环境硬件配置一致（均为近年新购机型，16GB 内存 + 512GB SSD），软件依赖版本稳定，测试结果能真实反映实际使用场景下的平台能力。

  - 缺陷和限制

测试过程中发现的缺陷主要集中在功能细节和未完成模块，未出现严重影响系统运行的错误：

- 搜索功能仅支持关键词精确匹配，搜索方式较为朴素，缺乏模糊搜索、分类筛选等进阶能力，用户查找特定商品的效率有待提升；

- 消息模块部分测试用例因接口开发进度未完全执行，高频消息接收与会话切换时存在轻微卡顿，需进一步优化性能。

上述缺陷的累积影响主要集中在用户体验层面，核心交易流程（发布 - 搜索 - 查看 - 沟通）未受影响，平台仍可正常使用，但部分细节问题可能降低用户使用满意度。

  - 建议

    - 针对功能优化需求

- 搜索功能升级：增加模糊搜索、标签筛选、价格区间筛选等功能，优化后端搜索算法；建议由后端负责人负责算法调整，前端负责人优化筛选界面，预计 2 人 2 天可完成，紧迫程度低。

- 消息模块性能优化：优化前端消息渲染逻辑，采用虚拟列表减少大量消息时的 DOM 节点数量；后端增加消息分页加载接口，避免一次性加载过多历史消息；建议由前后端协作完成，预计 1 人 1.5 天可完成，紧迫程度低。

  - 结论

“博雅市集” 校园闲置交易平台的开发已达成预定核心目标，商品发布、搜索、查看、收藏、消息沟通等核心功能均已实现并通过测试，性能稳定、兼容性良好，能够满足校内学生闲置物品交易的基本需求，具备交付使用条件。

平台当前存在的缺陷多为功能细节和用户体验层面的问题，无严重影响系统运行的致命错误，且均可通过短期优化修复；建议在交付后按优先级推进缺陷修复和功能优化，持续提升用户使用体验，后续可根据实际使用反馈补充更多个性化功能。